Épidém.io

Sprint 5 : du 08/12/2025 au 15/12/2025 (7 jours)

Travail prévu

Athène

- Tests du modèle complet : cohérence propagation et mouvements

- Ajout de relance de l’épidémie

- Vérification cohérence des statistiques enregistrées

- Rédaction de la documentation technique

- Diagramme de classes final à jour

Adrien

- Tests de l’interface : réactivité des boutons, gestion des états (pause, reprise, réinitialisation)

- Correction des bugs potentiels

- Rédaction de la documentation utilisateur

Travail réalisé

Athène

- Tests du modèle complet (cohérence propagation et mouvements) : Après réduction du pas et diminution du temps entre chaque itération, on obtient des mouvements de foule très cohérents, qui semblent réalistes pour des populations humaines.

- Ajout de relance de l’épidémie : Pour la propagation de l’épidémie, la propagation a été améliorée pour qu’il y ait de la relance d’épidémie, en ajoutant un cooldown pour une personne qui ne pourra pas être infectée à nouveau trop vite. Si la maladie est éradiquée, elle aura à partir d’un certain nombre d’itérations sans personne malade à chaque tour une chance d’être relancée sur 0.5% de la population.

- Vérification cohérence des statistiques enregistrées : Les données sont bien cohérentes avec ce qui est récupéré dans le dataframe de sortie

- Diagramme de classe mis à jour

Budget points :

Adrien

Budget points :

Travail prévu pour le prochain sprint

Objectif : livraison du projet fini et préparation de la soutenance

Vérification de la convention de nomenclature des fonctions et variables (tout en français ou tout en anglais, à choisir…)

Rédaction pydoc

Tests de non régression

Tests unitaires

Rédaction du readme, qui est une sorte de rapport

Rédaction de la doc

Peaufinage des features

Athène

- Nettoyage et commentaires du code côté modèle

- Rédaction de la partie modèle du rapport

- Correction des bugs

- Peaufinage du rendu

Adrien

Mise à jour des diagrammes

Diagramme de Gantt

Diagramme de classes