Épidém.io

Sprint 4 : du 03/12/2025 au 08/12/2025 (5 jours)

Travail prévu

Athène

- Ajout des actions des médecins sur leurs voisins et leurs paramètres associés (pourcentage de survie augmenté, distance nécessaire pour soigner les personnes…)

Adrien

- Graphiques Matplotlib : schéma avec les itérations en abscisse et le pourcentage d’infectés (morts inclus) en ordonnée…

- Téléchargement du graphique réalisé

- Amélioration visuelle en fonction de ce qui est nécessaire : taille des points, contraste, lisibilité, disposition générale…

Travail réalisé

Athène

- Traitement des médecins ajouté : les personnes qui sont dans l’une des cases adjacentes d’au moins un médecin ou dans la même (c’est-à-dire la case d’au moins un médecin ou une des 8 autour) voient leurs chances de mourir réduite de moitié et leur temps de guérison également

Budget points :

Adrien

Budget points :

Travail prévu pour le prochain sprint

Objectif : stabilisation du projet et amélioration l’ergonomie

Athène

- Tests du modèle complet : cohérence propagation et mouvements

- Vérification cohérence des statistiques enregistrées

- Rédaction de la documentation technique

- Diagramme de classes final à jour

Adrien

- Tests de l’interface : réactivité des boutons, gestion des états (pause, reprise, réinitialisation)

- Correction des bugs potentiels

- Rédaction de la documentation utilisateur

- Implémentation visuelle des médecins

Mise à jour des diagrammes

Diagramme de Gantt

Diagramme de classes